## Slide 1
Samen Da Vinci
Ontwerpen – S Werken in scrum Les 09 – Opleveren en herhalen

## Slide 2: Wat deden we altijd : Waterfall

## Slide 3: Wat deden we altijd : Waterfall

## Slide 4: Wat is SCRUM
Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen.
Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.
Notes: Scrum is een term uit het RUGBY. Jaren 90

## Slide 5: Rollen

## Slide 6: Toevoegen van een Epic aan Teams

## Slide 7: Maken van een MindMap (Mindmeister)
Notes: In het midden staat je Epic

## Slide 8: Maken van Stories
Als <naam>
wil ik <Wens>
om <Reden>

## Slide 9: Maken van taken
Aan de hand van de stories en de mindmap gaan we taken maken
Een taak is iets dat je echt kunt doen.

## Slide 10: Alle leden gaan in een Scrum poker kamer.

## Slide 11: Power uitvogelen
We gaan nu in discussie
waarom 0, waarom 5
Notes: Hierna gaan we nog een keer pokeren tot we gezamenlijk hetzelfde getal geven…. Dit kan BV 3 worden..

## Slide 12
Notes: De taken staan nu in de sprint (en niet meer in de backlog) Splits de taken op in taken van maximaal 1 storypoint. Zodat iedereen iedere les een taak afheeft.

## Slide 13: Retrospective en Sprint review
Einde sprint
Retrospective is open naar elkaar vertellen hoe het ging
Sprint review is oplevering naar product owner.

## Slide 14
Succes
Einde
Vragen